العرض الفني لتطبيق شبيه بأوبر/كريم (VIP)

مقدمة

هذا العرض يقدّم منصة كاملة متكاملة بمزايا احترافية، مناسبة لشركات كبرى أو مشاريع تستهدف التوسع الجغرافي.

نطاق المشروع

- تطبيق الركاب: كل ما سبق + دعم تعدد اللغات والعملات، محفظة إلكترونية، اقتراحات ذكية للسائقين الأقرب.

- تطبيق السائق: الذكاء الاصطناعي لتوزيع الطلبات، دعم وضع Offline/Online مع تتبع استهلاك الوقود/المسافة.

- لوحة التحكم: إدارة متقدمة (مدن متعددة – مشرفين)، تقارير BI، تكامل مع أنظمة أخرى.

المكونات الرئيسية

- ذكاء اصطناعي لتوزيع الطلبات وتحسين المسارات.

- دعم تعدد المدن والدول.

- محفظة مدمجة للراكب والسائق.

- تكامل مع أنظمة دفع محلية وعالمية.

- مراقبة لحظية للأمان باستخدام IDS/IPS.

المعمارية التقنية

- الواجهة الأمامية (Front-End): Flutter + React.js (لوحة تحكم).

- الواجهة الخلفية (Back-End): Node.js (Microservices).

- قاعدة البيانات (Database): PostgreSQL + Redis.

- الاستضافة (Hosting): AWS Cloud (Scalable).

- الدفع: Stripe, PayPal, Apple Pay, Google Pay.

- الأمان: 2FA + IDS/IPS + تشفير AES-256.

خطة التنفيذ (20 أسبوع)

- أسبوع 1-4: تحليل + UI/UX.

- أسبوع 5-8: تطوير تطبيق الركاب.

- أسبوع 9-12: تطوير تطبيق السائق.

- أسبوع 13-15: لوحة التحكم المتقدمة.

- أسبوع 16-17: تكامل مع أنظمة الدفع والمحافظ.

- أسبوع 18: الذكاء الاصطناعي (توزيع الطلبات).

- أسبوع 19: الأمان & IDS.

- أسبوع 20: اختبارات & إطلاق رسمي.

التكلفة التقديرية

- تطبيق الركاب: 1200$

- تطبيق السائق: 1000$

- لوحة التحكم: 900$

- ذكاء اصطناعي وتكاملات: 700$

- الإجمالي: 3800